令和６年度多面的機能支払交付金活動報告

総会　令和6年度通常総会（書面議決）5月10日

保険　安曇野市多面的機能広域協定運営委員会事務局

1,農地維持支払交付金活動

（１）地域資源の基礎的な共同活動

①地域内の点検及び現地調査　　　　4月21日

②年間活動計画策定　　　　　　    5月10日

③研修会　　機械安全使用　5月26日　市計画研修会　7月17日

④共同活動実践活動

・農用地

遊休農地防止活動6月2日6月16日6月17日6月19日6月20日

6月24日6月26日7月6日

畦畔法面の草刈り	5月～9月農業者

・水路

水路の草刈り泥上げ	5月～9月農業者

広田堰排水路泥上げ	2月23日3月12日

内川水路内整備	3月15日

・農道

農道草刈り	6月9日７月21日8月25日10月8日

農道側溝の泥上げ清掃

・その他

内川水路

管理道路草刈り	サポート隊	5月26日7月4日

管理道路草刈り	堂木戸・田花見木戸班	8月17日

管理道路草刈り	上手木戸・中木戸班	8月24日

高瀬川堤防敷道路　サポート隊	6月16日8月10日10月20日

・共通

異常気象時見守り活動	警報発令震度4以上の地震　	発生後

（２）地域資源の適切な保全管理のための推進活動

①研修会の開催　　1月20日　青森県折茂地域保全隊研修会開催

活動状況を写真で紹介　クリックして報告ぺ－ジへ

2,共通活動

- 事務処理	書類作成・会計処理等

②総会・役員会・会議

代表者会議	4月15日5月11日6月7日6月10日6月30日8月5日

1月10日2月7日3月7日

実行委員会	６月14日7月4日7月7日

組織図紹介　クリックして組織図へ

3,資源向上支払交付金活動

(1）地域資源の質的向上を図る共同活動

1.機能診断	農用地・水路・農道	4月20日

2.施設の軽微な補修	機能診断の結果	11月8日

3.農村環境保全活動

①植栽による景観形成活動

山雅広場草刈り	4月18日4月25日5月19日

花壇・紫陽花管理	5月25日8月21日10月1日11月6日

②啓発・普及活動	おしのの力発行	毎月

活動状況を写真で紹介　クリックして報告ぺ－ジへ

4.多面的機能の増進を図る活動

①農村文化コミュ二ティ活動	獅子舞・豊科調安曇節	　　毎月練習

②福祉施設と連携強化活動

ホタル・たけのこ祭り	野外会場前日雨天中止

あじさい祭り	野外会場前日雨天中止

③環境改善活動の強化	たけのこ狩り	6月5日そば園草刈り8月7日

④広報活動	Webで活動配信

活動状況を写真で紹介　クリックして報告ぺ－ジへ

（2）施設の長寿命化の活動	水路・農道・農地の施設

①平成2４年～令和6年迄の資源向上（長寿命化）活動実績

活動実績　クリックして詳細ぺ－ジ

4,安曇野市明科地域多面的機能広域運営委員会

| 月 | 項目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 長寿命化工事予定個所の事前確認 | 工事予定個所 |  |  |
| 10 | 事前確認指導 | 実施状況報告書・金銭出納簿・活動記録の確認 |  |  |
| 11～2 | 長寿命化工事発注 | 長寿命化工事 |  |  |
| 2～3 | 実施状況報告書提出に伴う書類検査 | 実施状況報告書・金銭出納簿・活動記録の確認 |  |  |
| 12～3 | 長寿命化工事竣工検査 | 長寿命化工事完了 |  |  |

参加組織　　クリックして詳細ぺ－ジへ